АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Днепровка

26.04.2016                                                                                                 №37-п

О проведении месячника по благоустройству, наведению санитарного

порядка на территории муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района к весеннее - летнему периоду

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Днепровский сельсовет и в  целях улучшения санитарного   состояния  и    благоустройства  территории Днепровского сельсовета, привлечения трудовых  коллективов  и населения  к благоустройству улиц, дворов, подведомственных  территорий, администрация Днепровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести в период с 15 апреля по 15 мая 2016 года месячник по благоустройству, наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов  Днепровского сельсовета и на  подведомственных территориях  предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

- Утвердить план мероприятий  по проведению  месячника по санитарной очистке и благоустройству территории  Днепровского сельсовета согласно приложению № 1.

- Утвердить состав  комиссии по проведению месячника  по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории  Днепровского сельсовета согласно приложению № 2.

- Утвердить список ответственных лиц за состояние территориальных участков  и объектов социально-культурного и производственного  назначения по Днепровскому  сельсовету  согласно приложению № 3.

- Рекомендовать  ООО «Вектор» обеспечить   уборку от бытового мусора  и произвести обрезку кустарников на территории  общего пользования  поселения  с привлечением населения.

- Совместно с работниками правоохранительных органов:

- провести  рейд по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории   Днепровского сельсовета, установить виновных лиц  и принять меры по их ликвидации;

- запретить сжигание бытового мусора и поджог сухой травы  вблизи строений;

- организовать разъяснительную работу среди молодёжи о недопустимости случаев вандализма по отношению к объектам  внешнего благоустройства  и поддержанию территорий в надлежащем  санитарном состоянии.

7.     Объявить 26 апреля 2016 года  единым санитарным днем на территории Днепровского сельсовета. Специалисту 1 категории администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Жуковой Е.В. оповестить население и руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

8.     Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                              С.А.Федотов

Разослано: МБОУ «Днепровская СОШ», ООО «Вектор»,  Директору СДК с.Днепровка, ИП Бисенова, ИП Гусева, администрации района, прокурору,   в дело.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Днепровский сельсовет

от  26.04.2016 №  37 -п

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие постановления о проведение весеннего месячника по благоустройству территории | до 13.04.2016 | Е.В.Жукова |
| 2 | Закрепление ответственных лиц за объектами и территориальными участками на территории Днепровского сельсовета | до 13.04.2016 | С.А.Федотов |
| 3 | Проведение 26 апреля 2016 года единого санитарного дня на территории сельсовета по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов и подведомственных территорий | 23.04.2016 | С.А.Федотов |
| 4 | Организация для безработных граждан, состоящих на учете в «Центре занятости населения Беляевского района», общественные работы по наведению санитарного порядка и благоустройству территории сельсовета | В течение месяца | С.А.Федотов |
| 5 | Проведение рейда по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории Днепровского сельсовета и принятие мер по их ликвидации | до 22.04.2016 | С.А.Федотов С.С.Березняк (по согласованию) |
| 6 | Проведение подворного обхода населенных пунктов по мобилизации жителей на уборку придомовых и придорожных территорий. | до 20.04.2016 | Ответственные лица, закрепленные за территориальными участками |
| 7 | Организация работы ООО «Вектор» по проведению санитарной очистке территорий от бытового мусора, скопления талых вод | с 15.04.2016 | С.В.Черников (по согласованию) |
| 8 | Проведение работ по очистке бордюров (побелка), памятников, обработке зеленых насаждений, разбивке клумб и цветников в местах общего пользования | В течение месяца | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 9 | Организация уборки придорожных полос от бытового мусора | В течение месяца | С.А.Федотов С.В.Черников (по согласованию) |
| 10 | Весенняя высадка саженцев кустарников и деревьев к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 04.05.2016 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, работники СДК и администрации |
| 11 | Вывоз навоза | В течение месяца | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ |
| 12 | Организовать очистку родников, колодцев, русел рек, лесополос, кладбищ, памятников, мемориалов | В течение месяца | Образовательные учреждения |
| 13 | Проведение рейдовых обследований санитарного состояния территорий населенных пунктов и проверка выполнения настоящих мероприятий по уборке и благоустройству территорий | постоянно | С.А.Федотов |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Днепровский сельсовет

от 26.04.2016 № 37-п

СОСТАВ

комиссии по проведению месячника по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Днепровский  сельсовет Беляевского района

С.А.Федотов                         - глава администрации, председатель комиссии

Е.В.Жукова                         - специалист 1 категории администрации,

заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Мишукова Л.И.  -         директор Днепровского СДК (по согласованию)

Макаев Т.А.       -    директор  МБОУ «Днепровская основная

общеобразовательная школа» (по согласованию)

Черников С.В.     -   директор ООО «Вектор»

Шевлюк Н.В.       -    начальник почтового отделения

с.Днепровка (по согласованию)

Мишукова Л.И.       -    директор  Сельского дома культуры

с.Днепровка (по согласованию)

Ефремкина В.И.       -   заведующая Днепровским ФАП

с. Днепровка (по согласованию)

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Днепровский сельсовет

от 26.04.2016 № 37-п

СПИСОК

ответственных лиц за состояние территориальных участков и

объектов социально-культурного и производственного

назначения по Днепровскому сельсовету

село Днепровка

- Улица  Молодежная                 -  Архипова Н.М. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Южная                     -  Захарин Г.Ю. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Советская                      -  Тюрин Ф.П. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Первомайская                -  Мишукова Л.И. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Луговая                         -  Мишукова Л.И. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Пролетарская               -  Семёнова Н.А.. депутат СД

администрации Днепровского сельсовета

- Улица Школьная                    -  Федотов А.А. (по согласованию)

- Улица Новоселов                    - Гончарова Н.А. работник администрации

- Улица 8-го Марта                  - Шокотько Е.А. специалист по в/учету

- Улица Степная                       - Жукова Е.В. специалист администрации

- Территории КФХ                   - Бисенов И.А. (по согласованию)

- Магазины  по ул. Совесткая   - Бисенова Н.Н. (по согласованию)

- Магазин по ул. Южная         - Гусева В.Н. (по согласованию)

- Клуб, территория у мемориала ВОВ - Мишукова Л.И., Вигонд Н.В.

- Территории водонапорных башен  - Черников С.В.

- Административное здание сельсовета     – Федотов С.А., Шевлюк Н.В.

Лукпанова К.Т.

21.  Школа, детский сад              - директор Макаев Т.А.

22. ФАП                                        -  Ефремкина В.И.

село Кзылжар

- Улица Уральная                        - Ажгулов Н.А. депутат СД

- Улица Центральная                   - Музафаров В.И.

староста с. Кзылжар